108405專題會議議程

時　　間：2019年10月14日（星期一）9:15 與老師學校開會

出席人員：張惟婷、凌振欽、楊育涵、洪宇珊、閻逸瑄

討論事項：

老師給予之建議：

簡報需抓住系統的想法、最核心的主軸、把握住我們有的技術

設想：文青人怎麼使用這些東西？、怎麼讓評審抓住核心？

比較重要的功能、可以實際操作給評審看

下次進度：

張惟婷：程式撰寫、影片製作

凌振欽：程式撰寫

楊育涵：linebot、海報小修、影片製作

閻逸瑄：文件、建資料

洪宇珊：第十章文件、建資料

放學後討論接下來的工作進度：

建資料時間- 同一個資料庫，從網頁建

海報完成 11/9 - 11/18

心得影片完成 11/9 - 11/18

系統影片完成 11/9 - 11/18

文件完成 11/9

11/11-11/16 修正文件、程式修改

11/17 列印 裝訂 三本

11/18 完成繳交

11/20

簡報製作

簡報初稿 11/9 順便給老師

分配簡報內容 11/11

練習簡報

確定事項：

11/11 跟老師訂看簡報的時間（可以晚上去403）

下一次組開會（與老師開會時間：未定，

內部開會時間：10/20下午）